BẢNG TỔNG HỢP TOÀN BỘ SPRINT

| Sprint | Thời gian | Sprint Goal | Chức năng chính (User Stories) | Story Point | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | 01–14/12 | Admin & báo cáo | - Quản lý sản phẩm - Quản lý đơn hàng - Quản lý người dùng - Báo cáo doanh thu | 20 SP | Hoàn thiện cơ bản |
| Sprint 2 | 15–28/12 | Xây nền tảng người dùng | - Đăng ký - Đăng nhập - Xem sản phẩm - Chi tiết sản phẩm | 21 SP | Tích hợp external services |
| Sprint 3 | 29/12 – 11/01 | Chức năng mua hàng | - Giỏ hàng - Cập nhật số lượng - Xóa khỏi giỏ - Trang checkout | 23 SP | Liên quan FE–BE nhiều |
| Sprint 4 | 12–25/01 | Thanh toán & Giao hàng | - Thanh toán VNPay - COD - Xác nhận đơn - Theo dõi trạng thái giao hàng | 25 SP | Sprint ổn định trước release |

## 1. Sprint Planning – Lập kế hoạch Sprint

Trong buổi Sprint Planning, mình (Scrum Master) sẽ tổ chức cuộc họp với Product Owner và nhóm Dev.

Cách mình làm:

- Product Owner giới thiệu mục tiêu Sprint, ví dụ: “Hoàn thiện chức năng giỏ hàng và thanh toán đơn giản.”

- Nhóm Dev sẽ chọn những công việc quan trọng trong Product Backlog để đưa vào Sprint.

- Mình hỗ trợ nhóm thảo luận, giúp mọi người hiểu đúng yêu cầu, tránh lạc chủ đề.

- Sau đó nhóm chia nhỏ các công việc thành từng task để đưa vào Sprint Backlog.

- Cuối cùng toàn nhóm thống nhất Sprint Goal.

Ví dụ Sprint Goal:
→ “Hoàn thành luồng mua hàng cơ bản: xem sản phẩm → thêm giỏ hàng → thanh toán.”

## 2. Daily Scrum – Họp ngắn mỗi ngày

Mỗi ngày vào 15 phút buổi sáng, mình tổ chức cuộc họp đứng (hoặc online).

Mỗi thành viên trả lời 3 câu:

- Hôm qua làm gì?

- Hôm nay làm gì?

- Có gặp khó khăn gì không?

Vai trò của mình:

- Nhắc mọi người trả lời ngắn gọn, không đi quá xa.

- Ghi lại những vấn đề nhóm gặp phải để hỗ trợ sau buổi họp.

- Đảm bảo cuộc họp không kéo dài quá 15 phút.

## 3. Sprint Review – Demo sản phẩm

Kết thúc Sprint, mình tổ chức buổi Review để nhóm demo cho Product Owner.

Cách mình làm:

- Nhóm Dev trình bày các chức năng đã hoàn thành như: xem sản phẩm, thêm vào giỏ, checkout.

- Product Owner xem và phản hồi: cái nào đạt, cái nào cần chỉnh sửa.

- Nếu khách hàng có ý kiến mới, mình ghi nhận lại để Product Owner cập nhật vào Backlog.

Buổi Review giúp mọi người thấy rõ tiến độ thật sự của sản phẩm.

## 4. Sprint Retrospective – Rút kinh nghiệm

Sau Sprint Review, mình tổ chức buổi họp rút kinh nghiệm.

Nhóm cùng trao đổi 3 nội dung:

- Điều làm tốt trong Sprint.

- Điều chưa tốt hoặc gây chậm tiến độ.

- Giải pháp cải thiện cho Sprint sau.

Ví dụ:

- Làm tốt: hợp tác tốt giữa frontend và backend.

- Chưa tốt: một số task UI giao chậm do thiếu tài liệu.

- Cải tiến: yêu cầu Product Owner gửi tài liệu rõ ràng hơn trước khi làm.

Mình ghi lại và theo dõi trong Sprint tiếp theo.